Especificação Ágil Cupcake Shop v2

Histórias de Usuário

ID: 001

Titulo: Criação de conta

Requerente: Cliente

Ação: Como novo usuário, quero me cadastrar com e-mail para receber uma senha temporária e acessar a plataforma.

Comentários: Permite o primeiro contato do cliente com o sistema, estabelecendo a base de segurança (RNF1).

Critério de aceitação: CA1: Exigir que nova senha possua mais de 8 caracteres, sendo ao menos uma maiúscula e um número.

Regra de negócio: RN1: Primeiro login deve exigir alteração da senha temporária.

Requisito não funcional: RNF1: Suportar 100 cadastros simultâneos sem degradação.

Prioridade: A

Pontos de história: 3

ID: 002

Titulo: Login

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minha conta.

Comentários: Habilita o acesso do cliente ao carrinho e áreas de perfil.

Critério de aceitação: CA1: Redirecionar para a página inicial (Vitrine) após login bem-sucedido.

Regra de negócio: RN1: Contas não verificadas (status TEMPORÁRIO) não podem fazer login (devem ser forçadas a alterar a senha).

Requisito não funcional: RNF1: As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.

Prioridade: A

Pontos de história: 3

ID: 003

Titulo: Logout

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero fazer logout do aplicativo para garantir que minha conta não seja acessada em dispositivos compartilhados.

Comentários: Função básica de segurança.

Critério de aceitação: CA1: Redirecionar para a tela de login imediatamente após logout.

Regra de negócio: RN1: Todas as sessões ativas devem ser encerradas.

Requisito não funcional: RNF1: Processo de logout deve completar em menos de 1 segundo.

Prioridade: B

Pontos de história: 3

ID: 004

Titulo: Recuperação de Senha

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente que esqueci minha senha, quero redefini-la através de um link seguro enviado por e-mail.

Comentários: Necessário para manutenção da conta.

Critério de aceitação: CA1: Link de recuperação deve expirar em 1 hora. CA2: Exigir confirmação da nova senha (digitar 2 vezes).

Regra de negócio: RN1: Notificar o usuário por e-mail após alteração bem-sucedida.

Requisito não funcional: RNF1: Entregar e-mail de recuperação em 2 minutos no máximo.

Prioridade: A

Pontos de história: 3

ID: 005

Titulo: Exclusão de Conta

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero excluir permanentemente minha conta e meus dados pessoais.

Comentários: Garante a conformidade com a privacidade (LGPD).

Critério de aceitação: CA1: Exigir autenticação antes da exclusão. CA2: Remover completamente dados cadastrais e registros não essenciais.

Regra de negócio: RN1: Pedidos em andamento devem ser concluídos antes da exclusão.

Requisito não funcional: RNF1: Processar exclusão dos dados em até 48 horas.

Prioridade: C

Pontos de história: 8

ID: 006

Titulo: Cadastro de telefone

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero cadastrar meu telefone para receber notificações.

Comentários: Permite contato em caso de problemas com o pedido.

Critério de aceitação: CA1: Validar formato (DDD + 9 dígitos). CA2: Remover o envio de SMS.

Regra de negócio: RN1: Cada conta pode ter apenas um número de telefone principal cadastrado.

Requisito não funcional: RNF1: Suportar operadoras nacionais.

Prioridade: B

Pontos de história: 3

ID: 007

Titulo: Inclusão de Endereço Único

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero cadastrar meu endereço principal para receber entregas.

Comentários: Simplificação do Endereço Único para agilizar o checkout.

Critério de aceitação: CA1: Permitir apenas um endereço principal cadastrado.

Regra de negócio: RN1: O endereço deve ser o principal do cliente e estar associado à sua conta.

Requisito não funcional: RNF1: Tempo de resposta do formulário de cadastro menor que 1 segundo.

Prioridade: B

Pontos de história: 5

ID: 008

Titulo: Navegação pelo catálogo

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero visualizar todos os cupcakes disponíveis em formato de vitrine para escolher o que desejo comprar.

Comentários: Interface principal da loja.

Critério de aceitação: CA1: Exibir foto, nome e preço de cada cupcake. CA2: Carregar no máximo 20 itens por página (implícito na implementação).

Regra de negócio: RN1: Itens esgotados devem aparecer no final da lista ou ser marcados como indisponíveis.

Requisito não funcional: RNF1: Carregar vitrine em menos de 2 segundos.

Prioridade: A

Pontos de história: 3

ID: 009

Titulo: Filtro por ingredientes

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero filtrar cupcakes que não contenham ingredientes específicos (ex: nozes, lactose).

Comentários: Essencial para clientes com restrições alimentares.

Critério de aceitação: CA1: Implementar campo de busca por tags/ingredientes. CA2: Exibir cupcakes filtrados em ordem de relevância.

Regra de negócio: RN1: Removido o alerta para traços de alergênicos (simplificação).

Requisito não funcional: RNF1: Suportar até 3 filtros simultâneos (implícito).

Prioridade: C

Pontos de história: 5

ID: 010

Titulo: Inclusão de produtos no carrinho

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero adicionar cupcakes ao meu carrinho de compras.

Comentários: Função básica do e-commerce.

Critério de aceitação: CA1: Exibir confirmação visual quando item for adicionado. CA2: Atualizar contador de itens no ícone do carrinho.

Regra de negócio: RN1: Limite de 20 unidades por item. RN2: Checar estoque do item no momento da adição.

Requisito não funcional: RNF1: Tempo de resposta menor que 0,5 segundos.

Prioridade: A

Pontos de história: 3

ID: 011

Titulo: Exclusão de produtos do carrinho

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero remover itens do meu carrinho de compras caso mude de ideia.

Comentários: Necessário para ajustes antes do checkout.

Critério de aceitação: CA1: Atualizar valor total imediatamente.

Regra de negócio: RN1: Se o item removido for o último no carrinho, o carrinho deve ser exibido como vazio.

Requisito não funcional: RNF1: Processar remoção em no máximo 0,5 segundos.

Prioridade: A

Pontos de história: 2

ID: 012

Titulo: Visualizar carrinho de compras

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero visualizar todos os itens no meu carrinho com valores detalhados antes de finalizar a compra.

Comentários: Visão final antes de iniciar o checkout.

Critério de aceitação: CA1: Exibir para cada item: Foto miniatura, Nome, Preço unitário, Quantidade, Subtotal. CA2: Mostrar valor total + frete fixo.

Regra de negócio: RN1: Alertar sobre itens com estoque crítico.

Requisito não funcional: RNF1: Carregar carrinho em até 1 segundo.

Prioridade: A

Pontos de história: 5

ID: 013

Titulo: Desistência da compra (Limpar Carrinho)

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero cancelar minha compra durante a navegação no carrinho e ter todos os meus dados temporários apagados.

Comentários: Permite ao usuário abandonar o processo.

Critério de aceitação: CA1: Opção "Desistir da Compra" visível. CA2: Remove todos os itens selecionados (limpa o carrinho de sessão).

Regra de negócio: RN1: Não apagar endereços já cadastrados pelo usuário.

Requisito não funcional: RNF1: Limpeza total dos dados temporários em até 2 segundos.

Prioridade: B

Pontos de história: 3

ID: 014

Titulo: Finalização de pedido com Confirmação

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero finalizar meu pedido com confirmação em etapas para garantir que todos os dados estão corretos.

Comentários: Início da transação de persistência.

Critério de aceitação: CA1: Exibir resumo do pedido com: Itens e Endereço de entrega confirmado. CA2: Exigir confirmação explícita "Pagar".

Regra de negócio: RN1: Bloquear finalização se algum item estiver esgotado. RN2: Removida a validação complexa de frete; frete é valor fixo.

Requisito não funcional: RNF1: Processar checkout em até 5 segundos.

Prioridade: A

Pontos de história: 5

ID: 015

Titulo: Definição do local de recebimento (Confirmação)

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero confirmar meu endereço principal cadastrado para receber meu pedido.

Comentários: Versão simplificada da escolha de endereço no checkout.

Critério de aceitação: CA1: Exibir o endereço único já cadastrado para confirmação.

Regra de negócio: RN1: Removida a validação de zonas de entrega por CEP.

Requisito não funcional: RNF1: Carregar endereços salvos em até 1s.

Prioridade: A

Pontos de história: 3

ID: 016

Titulo: Detalhes do Pedido (Status Estático)

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero visualizar o status atual do meu pedido após a compra.

Comentários: Substitui o rastreio em tempo real. Depende da HU 020 (Admin).

Critério de aceitação: CA1: Exibir linha do tempo com o último status: Recebido → Em preparo → Saiu para entrega → Entregue.

Regra de negócio: RN1: Atualizar status a cada mudança significativa feita pelo Admin.

Requisito não funcional: RNF1: A tela de detalhes do pedido deve carregar em menos de 2 segundos.

Prioridade: B

Pontos de história: 5

ID: 017

Titulo: Checkout seguro via Mercado Pago

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero finalizar meu pagamento através de uma integração para garantir segurança.

Comentários: Requisito de integração e segurança financeira.

Critério de aceitação: CA1: O sistema deve registrar o ID e Status final da transação. CA2: Se o pagamento falhar, exibir mensagem clara ("Tente novamente").

Regra de negócio: RN1: Removido o registro de taxas; registrar apenas ID e Status final.

Requisito não funcional: RNF1: Nunca armazenar dados bancários localmente.

Prioridade: A

Pontos de história: 8

ID: 018

Titulo: Adição de novos produtos

Requerente: Administrador

Ação: Como administrador, quero cadastrar novos cupcakes com todas as informações necessárias.

Comentários: Permite o Admin popular o catálogo (CRUD: Create).

Critério de aceitação: CA1: Campos obrigatórios: Nome, Descrição, Preço, Estoque, URL da Foto.

Regra de negócio: RN1: O produto é publicado imediatamente após o cadastro (status "Ativo").

Requisito não funcional: RNF1: Suportar o link de imagem com até 255 caracteres.

Prioridade: A

Pontos de história: 8

ID: 019

Titulo: Atualização de informações de produtos

Requerente: Administrador

Ação: Como administrador, quero editar informações de cupcakes cadastrados para manter o catálogo sempre atualizado.

Comentários: Permite o Admin corrigir e ajustar preços/estoques (CRUD: Update).

Critério de aceitação: CA1: Permitir alterar: Foto, Preço, Descrição, Estoque e Tags.

Regra de negócio: RN1: Removida a exigência de confirmação em 2 etapas para preço (simplificação).

Requisito não funcional: RNF1: Criar ocorrência das alterações (implícito na tabela de Produto).

Prioridade: A

Pontos de história: 5

ID: 020

Titulo: Atualização de Status do Pedido

Requerente: Administrador

Ação: Como administrador, quero atualizar manualmente o status dos pedidos para informar o cliente sobre o progresso de sua compra.

Comentários: Funcionalidade crucial para o ciclo de vida do pedido (HU 016 - Cliente).

Critério de aceitação: CA1: O sistema deve exibir os status sequenciais: RECEBIDO → EM PREPARO → SAIU PARA ENTREGA → ENTREGUE.

Regra de negócio: RN1: A mudança de status para ENTREGUE deve ser a etapa final e irreversível.

Requisito não funcional: RNF1: A alteração de status deve ser processada em menos de 1 segundo.

Prioridade: A

Pontos de história: 5

Backlog

| ID | Título da História de Usuário | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Exclusão de produtos do carrinho | A | 2 |
| 1 | Criação de conta | A | 3 |
| 2 | Login | A | 3 |
| 4 | Recuperação de Senha | A | 3 |
| 8 | Navegação pelo catálogo | A | 3 |
| 10 | Inclusão de produtos no carrinho | A | 3 |
| 15 | Definição do local de recebimento (Confirmação) | A | 3 |
| 19 | Atualização de informações de produtos | A | 5 |
| 20 | Atualização de Status do Pedido | A | 5 |
| 12 | Visualizar carrinho de compras | A | 5 |
| 14 | Finalização de pedido com Confirmação | A | 5 |
| 18 | Adição de novos produtos | A | 8 |
| 17 | Checkout seguro via Mercado Pago | A | 8 |
| 3 | Logout | B | 3 |
| 6 | Cadastro de telefone | B | 3 |
| 13 | Desistência da compra (Limpar Carrinho) | B | 3 |
| 16 | Detalhes do Pedido (Status Estático) | B | 5 |
| 7 | Inclusão de Endereço Único | B | 5 |
| 9 | Filtro por ingredientes | C | 5 |
| 5 | Exclusão de Conta | C | 8 |

Diagrama de Classes

Diagrama de Casos de Uso

Mockups